Canvas SMART para Proyectos de IA

Información del Proyecto

Nombre del Proyecto: Asistente de riesgos y salvaguardas para la nueva matriz GLF
Fecha: 17 de septiembre de 2026
Equipo: Schubert Lombeida Manjarrez y Niko Dimitri Jiménez Bruno
Stakeholder principal: área de Sostenibilidad de GLF; experto: Ulf.

S - ESPECÍFICO (Specific)

¿Qué exactamente vamos a construir/lograr?

Tipo de Solución IA:

- [ ] Machine Learning Supervisado

- [ ] Machine Learning No Supervisado

- [X] Deep Learning: uso de embeddings preentrenados, sin ajuste fino.

- [X] NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural)

- [ ] Computer Vision

- [ ] Chatbot/Conversational AI

- [ ] Sistemas de Recomendación

- [X] Automatización Inteligente: reglas de completitud formal.

- [ ] Otro: no aplica.

Descripción Específica:

Prototipo para recuperar fichas de riesgos y salvaguardas según la actividad, con fuentes verificables y revisión de Ulf. Comparará BM25 con E5 para apoyar la nueva matriz.

Alcance: seis consultas y comprobaciones priorizadas por expediente y los 17 campos de la nueva matriz. Fuera de alcance: dictámenes automáticos, desembolsos, visión y plataforma institucional.

Objetivo temporal: evaluar el prototipo al 23/10/2026; calendario propuesto según las cinco semanas restantes.

Funcionalidades Principales:

- Recuperar fundamento normativo y pasajes del expediente, con versión y localizador.

- Señalar campos faltantes o evidencia no localizada; derivar ambigüedades al especialista.

- Comparar métodos y exportar ficha de hallazgos y validación humana.

Usuarios/Beneficiarios:

- Usuarios Primarios: especialistas de Sostenibilidad de GLF.

- Usuarios Secundarios: equipo académico y, posteriormente, personal de Programas y proponentes.

M - MEDIBLE (Measurable)

¿Cómo mediremos el éxito?

Métricas Técnicas:

- Precisión/Accuracy: reportar precisión de alertas; accuracy no será el criterio principal.

- Recall/Sensibilidad: meta Recall@5 ≥ 85% de fichas riesgo–salvaguarda relevantes.

- F1-Score: meta F1 macro ≥ 80% en alertas de omisión documental.

- Tiempo de Respuesta: meta p95 ≤ 5 segundos por consulta con índice cargado.

- Throughput: medir consultas/segundo; sin compromiso de concurrencia productiva.

- Disponibilidad: no aplica SLA de producción; registrar fallos del piloto.

Métricas de Negocio:

- ROI Esperado: pendiente; faltan costo de revisión y costos de operación.

- Reducción de Costos: pendiente de tiempos, tarifas y volumen reales.

- Incremento de Ingresos: no aplica al objetivo de este prototipo.

- Ahorro de Tiempo: meta 20% por tarea; horas/día se calcularán con volumen real.

- Mejora en Satisfacción: medir valoración de utilidad 1–5; sin baseline aún.

Baseline Actual:

- Situación Actual: revisión documental y observaciones apoyadas en Word y Excel.

- Métricas Actuales: no medidas. Levantar línea base manual en la semana 2. Diseño: 18 proyectos de desarrollo, 6 de validación y 6 de prueba; partición condicionada al inventario de 30 casos.

A - ALCANZABLE (Achievable)

¿Tenemos los recursos y capacidades necesarias?

Recursos Humanos:

- Data Scientists: funciones cubiertas por el equipo académico de 2 integrantes.

- ML Engineers: función compartida; no supone personas adicionales.

- Desarrolladores: 2 ingenieros informáticos con poca experiencia práctica; horas por confirmar.

- Expertos de Dominio: Ulf, confirmado por el usuario; agenda de revisión pendiente.

- Project Manager: coordinación propuesta a Schubert; roles por ratificar.

Recursos Técnicos:

- Datos Disponibles:

  - [ ] Suficientes (>10K registros)

  - [X] Limitados: máximo 30 expedientes declarados, pendientes de anonimización.

  - [X] Requiere inventario, anonimización y etiquetado adicionales.

- Calidad de Datos:

  - [ ] Alta - [ ] Media - [ ] Baja - [X] Desconocida para el corpus completo.

- Infraestructura:

  - [ ] Cloud - [X] Local propuesto - [ ] Híbrida. Cómputo por confirmar.

- Herramientas/Plataformas: Python, BM25, Sentence Transformers, E5 e interfaz local.

Presupuesto:

- Total Estimado: techo estimado de USD 100 para gastos directos, según el usuario.

- Desglose:

  - Personal: horas de Schubert, Niko y especialista por confirmar.

  - Infraestructura: máximo USD 40 propuesto para cómputo opcional; equipo por comprobar.

  - Herramientas/Licencias: USD 0 previstos para el núcleo abierto; sin API generativa obligatoria.

  - Otros: hasta USD 10 para respaldo y USD 50 de contingencia; topes de planificación, no cotizaciones.

Riesgos Técnicos Identificados:

- Versiones normativas contradictorias: separar borradores y confirmar vigencia.

- Fuga de información entre versiones: dividir por proyecto y deduplicar.

- Omisiones o evidencia incorrecta: abstención, revisión experta y prueba separada.

R - RELEVANTE (Relevant)

¿Por qué es importante este proyecto?

Problema de Negocio que Resuelve:

Reducir la carga de localizar y contrastar evidencia documental, conservando el juicio del especialista.

Disponibilidad de expedientes y acceso a Ulf confirmados por el usuario; impacto y adopción requieren medición.

Alineación Estratégica:

- Objetivo Organizacional: apoyar la revisión trazable de salvaguardas en proyectos GLF.

- Impacto en KPIs de Negocio: tiempo de revisión, retrabajo y cobertura de evidencia.

- Stakeholders Beneficiados: Sostenibilidad, Programas y organizaciones proponentes.

Prioridad:

- [ ] Crítica - [X] Alta, propuesta - [ ] Media - [ ] Baja.

Justificación del Uso de IA:

- ¿Por qué IA y no una solución tradicional?

La recuperación semántica puede vincular actividades con fichas de riesgo y salvaguarda redactadas de maneras diferentes. Las reglas tradicionales controlan campos explícitos.

Su valor se comprobará frente a BM25 con el mismo corpus y prueba. Si no mejora, se conservará la alternativa más simple.

No se requiere generación libre ni entrenamiento supervisado con 30 expedientes.

T - TEMPORAL (Time-bound)

¿Cuándo se completará?

Fecha de Inicio: semana 1 ya iniciada; planificación restante desde 19/09/2026.
Fecha de Finalización: 23/10/2026, propuesta.
Duración Total: 6 semanas; restan 5. Workshop: domingo 20/09, 21:00; zona horaria por verificar.

Hitos Principales:

| Fase | Entregable | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Exploración de Datos | Inventario, calidad y baseline | 25/09 | Equipo + experto |
| Prototipo/MVP | BM25 y localizadores | 02/10 | Equipo |
| Desarrollo | E5 y ficha de evidencia; API no requerida | 09/10 | Equipo |
| Testing | Prueba ciega y tiempos | 16/10 | Equipo + experto |
| Deploy Piloto | Demostración local y correcciones | 21/10 | Equipo + experto |
| Deploy Completo | Fuera de alcance. Entrega académica y manual | 23/10 | Equipo |

Dependencies/Prerequisitos:

- Al 25/09: corpus inventariado, autorización de uso, versiones normativas y especialista con agenda.

- Al 25/09: requisitos, etiquetas y baseline manual; horas y roles técnicos confirmados.

- Al 09/10: diseño congelado; prueba reservada y etiquetas independientes de los resultados.

Validación Final

¿El objetivo cumple SMART?

- [X] Específico: alcance documental y funcionalidades definidos.

- [P] Medible: metas y protocolo definidos; baseline pendiente.

- [P] Alcanzable: datos y Ulf confirmados; dedicación y cómputo pendientes.

- [X] Relevante: necesidad institucional y apoyo a revisión documentados.

- [X] Temporal: cinco semanas restantes con hitos; fechas absolutas propuestas.

Aprobación:

- Sponsor: pendiente de validación institucional. Fecha: pendiente.

- Tech Lead: responsable por acordar. Fecha: pendiente.

- Product Owner: Sostenibilidad, representante por confirmar. Fecha: pendiente.

Próximos Pasos:

- Realizar entrevista con el formulario preparado y registrar normas aplicables.

- Verificar corpus y medir baseline; cerrar capacidad, distribución de USD 100 y etiquetas.

- Reaplicar checklist el 25/09/2026. No declarar aprobación definitiva antes de cerrar pendientes.